**WEEKLY SPRINT MEETING**

====================== 17/12, Sprint 5 ======================

Thành viên tham dự:

* 19120662 - Đinh Trần Xuân Thi
* 19120630 - Nguyễn Văn Quân
* 19120694 - Châu Lý Phương Trinh
* 19120695 - Nguyễn Văn Trịnh
* 19120652 - Nguyễn Trọng Thái

Status Report:

* Đinh Trần Xuân Thi
  + What have I done since last week?
* Code Giao diện trang chủ admin, danh sách người dùng, chi tiết người dùng
* Code script tạo database, script tạo data
* Kết nối db
  + What will I do until next week?
* Feature đăng ký, đăng nhập, đăng xuất
* Feature khóa/mở khóa người dùng
* Sửa signup student view
* Tạo modal hủy yêu cầu
  + What issues/problems/obstacles do I have?
* Nhiều công việc
* Nguyễn Văn Quân
  + What have I done since last week?
* Fix view
* Code hiển thị bài đăng
  + What will I do until next week?
* Fix view
* Show my-request
  + What issues/problems/obstacles do I have?
* Code còn chậm
* Châu Lý Phương Trinh
  + What have I done since last week?
* Code header, footer
* Code giao diện danh sách yêu cầu
* Code giao diện chi tiết yêu cầu
  + What will I do until next week?
* Tiếp tục training code
  + What issues/problems/obstacles do I have?
* Chưa sắp xếp được thời gian
* Nguyễn Văn Trịnh
  + What have I done since last week?
* Code UI danh sách bài đăng , chi tiết bài đăng
  + What will I do until next week?
* Code chức năng quản lí bài đăng admin
  + What issues/problems/obstacles do I have?
* Ít thời gian để code
* Chậm khi code giao diện
* Nguyễn Trọng Thái
  + What have I done since last week?
* Fix view
* Code chức năng hủy yêu cầu
  + What will I do until next week?
* Code chức năng edit info, change password
  + What issues/problems/obstacles do I have?
* Nhiều cái mới trong css html và js. Tìm hiểu còn lâu